## Slide 1: 개인 프로젝트 #2 목표 수립 및 계획서
빅스마일_김가윤 인턴

## Slide 2: 목표 수립
기능 구현
1. accounts 페이지
회원가입, 로그인, 로그아웃
2. admin 페이지
유저 정보 관리(추가/삭제 등)
3. 인증 서버(RESTAPI)
4. 비밀번호 암호화 및 찾기 기능
5. 토큰 발행(DRF Token/ JWT Token)
추가 구현
1. MYSQL DB사용
2. 캐시
3. 이메일 인증
기술 스택
-프론트: Vue.js
-백엔드: Django
-DB: sqlite3

## Slide 3: 프로젝트 계획서
12/14(월)
프론트, 백엔드 기초 셋팅
12/15(화)
accounts 페이지, 인증 서버 API, 토큰 발행(postman으로 기능 작동만 확인)
12/16(수)
비밀번호 암호화, 비밀번호 찾기 기능 구현, 프론트 개발
12/17(목)
admin 페이지 개발, 프론트 UI 작업
12/18(금)
프론트 UI 작업 및 추가 기능 구현